# Alcance y Product Backlog · InterLAB 0.4.0

Nuevo modelo servidor–docente–alumno y HU-20 a HU-30

28 de octubre de 2026  ·  Base: PIIS v0.3.4  ·  Objetivo: InterLAB v0.4.0

# alcance MVP redisenio v1.2

# InterLAB — Alcance del MVP revisado, versión 1.2

Proyecto objetivo: InterLAB v0.4.0 · Base histórica adoptada: InterLAB v0.3.4

Fecha: 28-10-2026 · Estado: alcance objetivo confirmado, con decisiones de ingeniería pendientes.

Sustituye para planificar el rediseño: la interpretación de despliegue, receptor de WebRTC y ciclo de sesión del alcance v1.1; no elimina aquel archivo ni el SRS original.

## 1. Propósito

El sistema facilita retroalimentación y presentación de trabajos en laboratorios sin Internet. Se implementará en una computadora fija dentro del laboratorio, que hospeda el servidor y muestra en el proyector físico un video WebRTC proveniente del docente o de un alumno autorizado. El docente controla la clase desde su laptop; los estudiantes ingresan desde sus equipos y siguen disponiendo del módulo de archivos compartidos temporalmente.

## 2. Disposición física y roles

Servidor/receptor: computadora fija, servicio autoarrancado y vista receptora a pantalla completa conectada físicamente al proyector; inicia en «Esperando al docente» sin sesión.

Docente: accede remotamente a /docente, primer navegador adquiere administración si no existe titular; decide qué alumno transmite, ve código de sesión y usa «Compartir pantalla» para autorizar captura.

Alumno: accede a /alumno, usa alias y código; no negocia WebRTC al entrar. Puede compartir archivos y pedir turno, esperando autorización.

Vista `/proyeccion`: componente propuesto dentro de la computadora fija, separado del proceso servidor; recibir video no debe trasladar el ciclo de vida de la sesión a una pestaña.

## 3. Flujo principal de clase

Al encender el equipo fijo, el servicio y la vista de proyección se abren automáticamente.

El docente entra desde su laptop a /docente y obtiene credencial administrativa privada si el control está libre.

El docente pulsa «Compartir pantalla», elige la superficie y autoriza captura. No se presume permiso automático del navegador.

El docente crea la sesión. El servidor genera un código visible de incorporación, diferente de su credencial privada. El servidor conserva el estado hasta cierre explícito o reinicio.

Los alumnos entran con alias y código; pueden solicitar turno y cargar/descargar archivos temporales.

Con docente conectado, la transmisión WebRTC predeterminada es la del docente hacia el receptor fijo. Un alumno no envía video por estar inscrito o en cola.

El docente autoriza desde la cola o solicita directamente a un alumno; éste recibe la notificación, acepta la captura y queda temporalmente autorizado. El envío WebRTC del docente cesa mientras transmite el alumno.

El alumno puede finalizar su propia proyección; el docente puede detenerla. Al finalizar, retorna la fuente docente si está disponible; de lo contrario se muestra el estado de espera que corresponda.

Al cierre explícito, todos los permisos, códigos, transacciones y recursos de la sesión se invalidan y eliminan. Las descargas previamente guardadas en dispositivos externos permanecen allí.

## 4. Recuperación de control docente

La desconexión del docente no cierra la sesión. Desde que el servidor la confirma:

| Intervalo | Mensaje cuando no existe video estudiantil activo | Control administrativo |
| --- | --- | --- |
| 0 a menos de 30 s | «Esperando conexión» | Reservado para misma credencial |
| 30 a menos de 90 s | «Esperando conexión» + cuenta regresiva 01:00→00:00 | Reservado para misma credencial |
| Desde 90 s | «Tiempo de espera concluido, esperando nuevo docente» | Credencial anterior invalidada; primer nuevo navegador puede asumir |

El contador corre aunque un alumno esté proyectando, pero no se muestra sobre su video. La recuperación de privilegios desde el mismo perfil es automática si la credencial continúa válida; la captura WebRTC, si se perdió, exigirá nueva acción/permiso. Si se borró la credencial, el docente debe esperar la liberación automática o ejecutar una liberación administrativa local y excepcional, exclusivamente por el profesor.

## 5. Continuidad de los estudiantes sin docente

Nuevos alumnos pueden incorporarse con código válido.

La cola recibe solicitudes y conserva orden; no se autoriza a nadie automáticamente.

Las solicitudes pendientes se retiran si el alumno se desconecta; si reingresa, solicita de nuevo.

El docente que vuelve ve solicitudes acumuladas y puede autorizar, rechazar, seleccionar directamente o esperar a que se retiren.

La presentación estudiantil que ya estaba autorizada sigue incluso después de que la credencial docente expire, y se corta solo si el estudiante termina, el docente autorizado ordena parar o se confirma desconexión del estudiante.

Las operaciones de archivos —alta, listado, descarga, eliminación permitida— y transferencias en curso siguen funcionando. Solo se suspenden nuevas concesiones de proyección.

## 6. Archivo temporal compartido — se conserva del incremento v0.4.0

Se mantienen las pestañas y permisos definidos en InterLAB_Requisitos_Modulo_Archivos_v0.1.md: docente con Mis archivos/Archivos de los alumnos; alumno con Archivos del profesor/Archivos de los alumnos/Mis archivos. Se aceptan archivos generales, ZIP incluido, sin renombrar y con nombres duplicados permitidos. Las cuotas siguen siendo 50 MB por archivo; 200 MB por operación; 10 GB por sesión y dos transferencias simultáneas por usuario. Se conserva descarga individual/ZIP, búsqueda por prefijo en archivos de alumnos, ordenamiento, avisos de capacidad, flujo en tiempo real y prioridad de video. La desaparición o vencimiento del docente no equivale al cierre de sesión y no activa borrado ni interrupción de archivos.

## 7. Exclusiones y límites

Sin almacenamiento histórico de sesiones; el reinicio del servidor invalida la sesión y exige limpieza de temporales antes de servir usuarios.

Sin transmisión simultánea de varias pantallas; el receptor presenta una fuente autorizada a la vez.

Sin grabación de video ni dependencia de servicios cloud.

Sin autenticación institucional fuerte: la ocupación del rol docente por primer acceso sigue teniendo riesgo deliberadamente aceptado, y requerirá evaluación antes de producción.

No se garantiza capturar pantalla al entrar a /docente: la selección requiere interacción explícita del navegador.

El diseño de UI de la vista receptora y su servicio de arranque debe validarse en el sistema operativo final.

## 8. Criterios de aceptación prioritarios

Arranque automático del servicio y vista receptora sin navegador docente abierto.

Acceso remoto a /docente; /alumno y /proyeccion con límites y autorización apropiados.

Sesión sobrevive a refresco/cierre del navegador docente; no pierde alumnos, archivos o cola.

Recuperación misma credencial en menos de 90 s; expiración exacta y cuenta visible después de 30 s.

Captura docente explícita, video WebRTC al servidor fijo y no a una pestaña docente.

Solicitud directa requiere notificación/aceptación de alumno, y la cola no transmite video.

Solo una fuente WebRTC activa; regreso correcto del alumno al docente.

Presentación estudiantil no se interrumpe por desconexión/vencimiento docente.

Si alumno seleccionado se desconecta, se revoca turno; si estudiante en cola se desconecta, se elimina su solicitud.

Admisión y archivos siguen operando sin docente; solo nuevas autorizaciones quedan bloqueadas.

Reinicio de servidor descarta sesión, código, credenciales, archivos, transferencias y colas.

Cierre explícito docente elimina estado y temporales sin permitir publicaciones tardías.

## 9. Estado de implementación

Este documento define el nuevo alcance; no certifica su implementación. El ZIP InterLAB-v0.4.0-beta aún contiene referencias a host docente, restricciones loopback en /docente, fin de sesión ante desconexión docente y video recibido en el navegador docente. La funcionalidad de archivos existe en beta, pendiente de pruebas integrales en LAN/Windows. La transición A→B sigue marcada como incidencia hasta validación real. Los dos fixes suministrados después (aviso de pantalla y descarga sin navegar) tampoco se atribuyen automáticamente al ZIP base.

## 10. Referencias

SRS original: ../requisitos/SRS-original.pdf (no modificado).

Enmienda nueva: ../requisitos/SRS-enmienda-modelo-servidor-proyeccion-v0.4.0.md.

Módulo de archivos: ../requisitos/InterLAB_Requisitos_Modulo_Archivos_v0.1.md.

Backlog nuevo: backlog-redisenio-v0.4.0.md.

Arquitectura objetivo: ../arquitectura/arquitectura-objetivo-servidor-y-proyeccion-v0.4.0.md.

# backlog redisenio v0.4.0

# InterLAB — Product Backlog incremental del rediseño 0.4.0

Estado: historias redactadas, pendientes de implementación y aceptación.

Conservar: HU-01 a HU-19 del alcance v1.1 como referencia histórica; estas historias nuevas son HU-20 a HU-30.

Advertencia: las historias anteriores de presentación «docente receptor» requieren revisión de criterios afectados; no deben considerarse válidas tal cual para nuevo destino WebRTC.

## 1. Historias de usuario nuevas

### HU-20 — Arranque autónomo del servidor y receptor

Como profesor del laboratorio, quiero que al encender la computadora fija inicie InterLAB y una vista de proyección a pantalla completa, para no depender de abrir manualmente la aplicación.

Aceptación: servicio accesible sin abrir /docente; receptor muestra «Esperando al docente»; cerrar receptor no cierra sesión; reinicio permite abrir receptor.

### HU-21 — Adquirir control docente desde laptop

Como docente, quiero ingresar a /docente desde mi laptop y obtener control si no hay otro titular, para administrar la clase a distancia.

Aceptación: primera toma de rol atómica, cookie privada, segundo equipo rechazado como titular; rutas remotas accesibles por LAN con controles.

### HU-22 — Recuperar la sesión docente sin borrar el contenido

Como docente, quiero recuperar mis permisos después de actualizar/cerrar la pestaña, para continuar la clase sin crear otra sesión.

Aceptación: sesión conserva código, alumnos, observaciones, archivos y cola; con misma credencial recupera antes de 90 s, aun en nueva pestaña del mismo perfil.

### HU-23 — Señalizar desconexión con aviso y tiempo de gracia

Como público de la clase, quiero saber cuándo se espera al docente, para comprender la ausencia de imagen.

Aceptación: 0–30 s «Esperando conexión»; 30–90 s contador de 60 s; a 90 s «Tiempo de espera concluido, esperando nuevo docente». Si alumno presenta no se muestra aviso ni contador, pero sigue el plazo real.

### HU-24 — Proyectar la pantalla docente por WebRTC

Como docente, quiero autorizar mi captura desde mi laptop y enviarla al receptor fijo, para presentar mi trabajo al grupo.

Aceptación: gesto obligatorio «Compartir pantalla»; video llega a /proyeccion en equipo fijo, no al docente; sin permiso no se transmite.

### HU-25 — Conceder turno temporal al alumno

Como docente, quiero conceder turno desde cola o seleccionar directamente a un alumno, para permitirle presentar temporalmente.

Aceptación: notificación visible y aceptación del alumno; servidor solo negocia después de autorización; se detiene transmisión docente; regreso docente al terminar; no dos fuentes activas.

### HU-26 — Finalizar presentación con doble control

Como estudiante, quiero detener mi presentación cuando termine, para no compartir más mi pantalla; como docente, quiero poder detenerla también.

Aceptación: cualquiera de ambos termina turno; desconexión alumno lo revoca inmediatamente al confirmarse; mensaje tardío no restablece video antiguo.

### HU-27 — Continuar la clase durante la ausencia del docente

Como alumno, quiero permanecer en sesión, compartir archivos y solicitar turno aunque el docente no esté, para no perder mi trabajo.

Aceptación: altas, archivos y transferencias continúan; solicitudes en cola no se conceden sin docente; presentación ya activa sigue incluso después de 90 s.

### HU-28 — Gestionar cola pendiente y desconexiones

Como docente, quiero revisar las solicitudes acumuladas al recuperar el control, para decidir su resolución.

Aceptación: cola FIFO persistente, sin aprobación automática, retiro voluntario, retiro automático de solicitud pendiente al confirmarse desconexión del alumno, prioridad de selección directa.

### HU-29 — Limpiar tras reinicio o cierre

Como responsable de operación, quiero que un reinicio elimine sesiones y archivos previos, para empezar limpio sin recuperar datos.

Aceptación: sin sesión al reiniciar, invalidación código/credenciales, borrado de binarios y .part de directorio propio, vista «Esperando al docente»; cierre normal interrumpe stream y descargas.

### HU-30 — Recuperar excepcionalmente el control desde el equipo fijo

Como profesor, quiero liberar manualmente un control docente perdido desde el servidor, para reasignar el rol sin destruir la clase.

Aceptación: solo operación local deliberada y protegida; revoca viejo titular y video, conserva sesión, código, archivos y cola; otro navegador adquiere rol por primer acceso.

## 2. Trabajo técnico habilitador

| ID | Trabajo | Prioridad | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| TEC-13 | Separar teacherOwnerId de socket.id y modelar expiración de 90 s | Crítica | HU-21, HU-22, HU-23 |
| TEC-14 | Validación atómica de primer acceso y cookies de docente | Crítica | HU-21 |
| TEC-15 | Vista /proyeccion segura y receptor WebRTC en equipo fijo | Crítica | HU-20, HU-24 |
| TEC-16 | Señalización y exclusividad por generación de presentación | Crítica | HU-24, HU-25, HU-26 |
| TEC-17 | Modelo de cola persistente independiente de presencia docente | Alta | HU-27, HU-28 |
| TEC-18 | Arranque de servicio y GUI + supervisor del receptor | Alta | HU-20 |
| TEC-19 | Limpieza de temporales propios al inicio y cierre seguro | Crítica | HU-29 |
| TEC-20 | Revisión de APIs de archivo y autorización HTTP con docente remoto | Alta | HU-22, HU-27 |
| TEC-21 | Revisión de política de HTTPS/certificados Windows para docente remoto | Alta | HU-20, HU-24 |
| TEC-22 | Integrar fixes conocidos de alerta alumno y descarga docente sin navegar | Media | HU-25, módulo archivos |
| TEC-23 | Instrumentar pruebas de señalización, cambios A→B y rendimiento LAN | Crítica | HU-24, HU-25, HU-26 |

## 3. Secuencia de incrementos sugerida

Base de ciclo de vida: TEC-13/14 + HU-21/22/23, sin tocar multimedia todavía; impedir que disconnect cierre sesión.

Receptor: TEC-15/18/21 + HU-20/24; validar captura docente y proyección LAN real.

Arbitraje: TEC-16/17/23 + HU-25/26/28; probar A→B y regreso docente, señales tardías y exclusividad.

Ausencias: HU-27 + integración archivos (TEC-20), mantener cola y presentación estudiante durante expiración docente.

Limpieza: HU-29/30 + TEC-19; verificar reinicio abrupto, recuperación local y cierre.

Validación integral: actualizaciones/cierre navegador, Wi-Fi, Windows, certificados y rendimiento de archivos con WebRTC.

## 4. Trazabilidad resumida

| Requisitos nuevos | Historias | Casos de prueba |
| --- | --- | --- |
| RF-013, RF-014, RNF-012 | HU-20 | INT-01, INT-02 |
| RF-015, RF-016, RF-018 | HU-21 | AUT-01, AUT-02, SES-01 |
| RF-019 a RF-023, RNF-009, RNF-014 | HU-22, HU-23 | REC-01 a REC-07 |
| RF-017, RF-027 a RF-033, RNF-010, RNF-015 | HU-24 a HU-26 | VID-01 a VID-09 |
| RF-024 a RF-026, RF-034 | HU-27, HU-28 | COL-01 a COL-07, ARC-01 a ARC-03 |
| RF-035, RF-036, RNF-013 | HU-29, HU-30 | LIM-01 a LIM-04 |

## 5. Definición de terminado

Ninguna historia se da por terminada por existir código o pasar unitarias: exige prueba funcional en LAN con servidor fijo conectado al proyector, laptop docente y al menos dos equipos alumnos, más verificación de autorizaciones y recursos. Estado actual: ninguna de HU-20 a HU-30 está validada.